## Slide 1
Feedbacks diários.
União.
Proatividade.
Todos estavam cientes do que era feito.
Tempo para descanso.
Avisos prévios do que seria alterado ou feito.
Comemoração pós sprints.
Organização.
Atraso nas entregas.
Ausências em reuniões.
Falta de planejamento de tempo.
Alterações sem aviso prévio.
Perda de foco no projeto.
Integrante se afastar do restante do grupo.
O integrante com dificuldade e não pedir ajudar.
Falta de comunicação sobre o trabalho.
Deu Certo
Deu Errado

## Slide 2
Conseguir entregar o Back.
Entender a API.
Decidirmos tudo junto
O grupo se sair muito bem.
Confia no outro quando falar que vai fazer.
Querer fazer muito a mais, antes de arrumar as outras coisas.
Ser obrigado à responder o whats no grupo.
Deu Certo
Deu Errado

## Slide 3
PROJETO GRUPO 7 – PLANO DE AÇÃO
LOUCO
TRISTE
CONTENTE
Atraso na Entrega
Saída de Integrantes
Brigar sem motivo
Proatividade
Terminar o projeto
Falta de Pontualidade
Aviso prévio
Fazer nada
Adquirir conhecimentos novos
Discussões saudáveis
União da equipe
Aplicar tarefas de ultima hora
Faltar nas reuniões
Informar uma solução para o problema
Comparação com outros grupos
Dificuldade de aprendizado
Ficar de mimimi
Programar com antecedência
Possuir maturidade
Possuir profissionalismo
Designar as tarefas em conjunto com a equipe
Conversar sobre o problema
Pedir auxilio
Comunicar com antecedência
Feedback construtivo
Procurar motivar sua equipe
Verificar se terá prazo para aplicar
Focar no MVP
Focar na sua equipe
Auxilio dos colegas de equipe
Pedir auxilio
Separar tempo para descanso
Escuta Ativa
Melhorar planejamento de tempo
Compromisso com a equipe
Focar nos tempos de estudos
Estudar em equipe para melhor aprendizado
Meetings para troca de conhecimentos
Metas para entrega de tarefas
Gerenciamento do Sprint Backlog diário
Incentivar os colegas nas tarefas
Estar aberto a feedbacks
Comunicação não-agressiva
Estimular uso do grupo da equipe
Incentivar encontros informais